Notes RCE1 22/11/2025

Présentation Globale :

C’Space du 11 au 18 juillet 2026 camps de gers à Tarbes

C space : campagne spatiale spaciale des étudiants français cooragnisé CNES / Planetes sciences depuis 1962
80 projets lancés (200 étudiants) 70 bénévoles

Minifusée : Experiences facultatives, tester des systèmes de déploiments
de 150 m/s à 360m/s max 40-80mm 300m d’altitude

Fusée expérimentale : Experience nécessécitant une fusée expérimentale
de 150 m/s à 360m/s max +100mm

Ballons expérimentaux : 30km d’altitude avec une expérience

Cansat étudiant :
Canette 33cl ou 1,5L concevoir un petit satellite embarquant des expérience laché par un drone ent 5 et 15 m/s
Parachte intégré dans le module avec déploiment entre 75 et 90 expériences secondaires : miniaturiser pour le 33cL + étude topographique + vidéo du déploiement

Prix espace et industire 13 décembre 2025 à centrale sup
2 années précédents de projets afin de valoriser les projets auprès d’industiels prix espace 2027 prochaine possibilité réexploiter tout ce qui a été présenté pour gagner 2000€ pour son projet

Concourt DorneLoad : 2017 : conception et intégration de drone a déploier en voilière : reconnaissance d’image, transport, passage de fenêtre , communication avec un robot

Suivit des clubs :
Bénévoles cansat x3 bénévoles faisant les réus sur leur temps libre dates importantes :
RCE 1 (cette feuille) RCE2 7 / 8 février 2026 : rencontrer chque projet avec validation la conception du projet
RCE 3 6/7 juin 2026 préqualification SCAE

Livrables :
Dossier de définition des projets

5 avril : que pour les fusées

5 juin : rapport de prévol

31 aout : rapport de projet !

Tous les projets doivent respecter et dposer les livrables sur SCAe

Dossier définition : présenter l’équipe, keskonfé, démarche, quelles expériences , rétroplanning jusqu’au c’space

RCE 2 : Plan mécanique et électrique FINI CAO finie, 5 et 6 févrié projet fini sur ordi
RCE 3 : fusée finie et assemblée ok mais cansat ????? jsp
+ rapport pré vol → reprendre dossier de def complété : plans / phots / explications / calibrations / protocole exprimental

C’Space : Controlé validé lancé mais FIN du projet fin auout avec un rapport du projet : résulats du vol , analyse de données, conclusions

Règles 2025 :
Augmentation du nombre du nombre de clubs et projets → difficultés de planète science → restriction du nombre de fusées à cause d’un maque de projets

55 fusex inscrites → 20 fusées lancés
85 inscits → 45 minif lancés
40 % de projets lancés

Regles fusex : 45 projets fusex uniquement
70 projets minif

10 à 12 Cansats inscrits à l’année

Formation télémesure :

Voire les rapports SCAE des années précédentes

Fusex : 2/3 des fusées on perdu toutes les données

Problèmes de planning et cycle en V :
Identifier forces et faiblesses pas de mécanique trop compexe pour nous

KEEP IT SIMPLE

Ne pas attendre la méca pour avancer l’élec
ne pas attendre l’élec pour le soft

Faire des breadboards, avance tout en //

Commencer par le plus dur
Faire fonctionner la carte SD et la télémesure en 1er :Priorité n°1 avoir des données recevables
On a beaucoup moins de temps qu’il ne semble
RCE 2 → dans 4 semaine en réalité (vacances de noël + partiels = pas de temps)

Prévoir beaucoup de marges dans le planning. Il n’est pas possible d’aller trop vite

Prévoir 1 mois minimum pour faire les tests liées au C’space
/!\ Test de parachutes ils vont tirer dessus checker les règles / SCAE

Récupérer les données :
Stockage interne ou radiotrnsmission

Stockage interne :
Méthode recommendée : prendre carte d’évaluation (pas PPZ friendly)
TOUJOURS ajouter un colonne temps pour ne pas avoir de décalage (pas compter sur une freq de mesure)
Enregistrer latitude et longitude avec assez de précision bien plus que 3 chiffres significatifs (chercher une précision maximale)
Carte SD marche très bien → pas faire plus compliquer

Télémesure : LoRa conseillé 868 MHz ! C’est comme le notre !

Pouvoir Changer la fréquence dans le logiciel au C space une fréquence nous sera attribuée (atteignable par notre LoRa il faut juste que ce soit facilement paramétrable)

Bande passante de 125 kHz !
Module LoRa va répéter l’info pour la redondance il faut choisir 4/5 de coding rate (1 bit sur 5 agit en correction d’erreur)
Spreading factor définit la vitesse et la distance SF = 7 conseillé (pour les fusées)

5,5 kbit/s → 680 octets / s
Envoyer altitude
pas besoin d’envoyer l’accélération car si on rate des trames on peut pas intégrer il faut des infos ne nécessitant pas trop de traitement posteriori

Renvoyer la configuration des modules à chaque démarrage

Une fois les données reçues au choix:
1- Enregistrer tel quel les données dans le terminal
2- Utiliser Serial studio : enregistre en direct gain de temps avec un logiciel déjà tout fait

Interdit aux arduino → PPZ heureux

Waveshare RP2040-Pizero bien pour les fusées 15 €

Teensy 4,1 Processeur à 600 mHz 60€ → overkill

Wiki sur SCAE à checker !

Récap du suivi :
L’important c’est la méthode et l’interprétation : des résultats pas précis c’est pas grave tant qu’il y a pas mal d’interprétation derrière.

Règles assez flexible possible de légèrement dépasser les 33cL il est aussi possible de déployer le parachute bien plus tôt : la raison pour la quelle ils ont donné une plage d’éjection de parachute c’est qu’il ne faut pas que le cansat dérive trop mais il est techniquement possible de déployer le parachute très peu de temps après le largage du drone

Pour détecter le largage un mousqueton est disponible dans le tube de largage on peu y mettre un câble (type jack par exemple) attaché au drone qui se déconnecte quand le cansat tombe.
Utiliser seulement l’accéléromètre n’est pas recommandé car le drone peut faire des paliers en montant et un 0g est techniquement possible .

Fréquences : Rappel bien surveiller les plages de fréquences autorisées et mettre un système pour allumer les fréquences au dernier moment.

La transmission peut être considérée comme une expérience bonus en soi donc pas besoin d’avoir une vidéo live à tout prix pour la mission bonus.
Faire gaffe aux caméra Ali Express tester avec plusieurs surtout sur la fréquence de sauvegarde sur la SD de l’appareil.
Le fait que les appareils sont assez indépendants a été bien apprécié.

Cartes SD fragiles ! Il faut aussi faire très attention à ne pas écraser les données et à faire des sauvegardes régulièrement Mathieu a recommandé pour le stockage de mémoriser par paquets de donnée pour être sur de ne pas perdre si qqch casse à l’atterissage (La recommandation est d’avoir un certain nombre de bits dédiés et faire en parallèle le remplissage et la sauvegarde)
des équipes on perdu des données à cause d’un overwrite : bien penser a faire des test complets et sur la longueur (simuler un temps de récupération long pour voir comment le Cansat se comporte)

Pour tester la batterie : envoyer en boucle avec le LoRa un ping ou un statut de batterie pour estimer son autonomie.

45min d’autonomie minimum : le cansat va être mis dans le tube et va attendre assez longtemps : les tubes sont envoyées 2 par 2 10-15min sont nécessaire pour envoyer un tube . Si on passe en 2ème il faut attendre 30min en autonomie par ex.

12 équipes inscrites au Cansat

Recommandation de l’antenne : faire une version avec un pivot, la rotation permettra d’éviter les cassures.
Le module LoRa est pas mal
Confirmation que sans antenne un module émetteur risque de casser le module par réflexion à cause d’une impédance mal adaptée.

Tutos de pliage de parachute disponibles sur internet faire bien gaffe à ce que le drogue chute soit attaché au centre du parachute pour qu’il puisse se gonfler.

Avancement très bon, pas de reproche majeur sur les idées : le jury avait l’air satisfait de l’originalité des idées. Le ressentit niveau rigeur est plutôt chill et acceptation des erreurs : une mission peutêtre validée même si elle a échouée si la raison de l’échec est suffisament bien expliquée/interprétée → ce qui rend les livrables particulièrement importants.

Bien penser à faire le dossier de définition avant le 30 novembre.